АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ЩЕТИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 февраля 2018 года  № 11

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области

на 2018 – 2022 годы»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области от 25 января 2017г. N 33 «О муниципальных программах муниципального образования – Михайловский муниципальный район», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – Щетининское сельское  поселение, администрация  муниципального образования – Щетининское сельское  поселение постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление № 105а от 23 октября 2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального  образования -  Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018–2022 годы».

2. Утвердить  муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального  образования -  Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018–2022 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление разместить в Периодическом Информационном бюллетене муниципального образования - Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области и на официальном сайте администрации МО – Михайловский муниципальный район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования -

Щетининское сельское поселение                                                  Е.А.Хохлова

Приложение к постановлению администрации муниципального образования – Щетининское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования - Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы» от 06 февраля 2018г. № 11

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

муниципального  образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области

на 2018 – 2022 годы»

2018 год

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - Конституция Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; - Постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 2017 года № 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды"; - методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр.; - Постановление администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области от 30 января 2017г. №6 «О муниципальных программах муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области. |
|  | Задачей Программы является поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области |
| Целевые индикаторы Программы | Целевыми показателями Программы являются: - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018 – 2022 годы, в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий из средств местного бюджетов на период 2018 – 2022 гг. составляет 3100тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. В том числе: 2018 год 1.Благоустройство дворовых территорий: - средства местного бюджета – 500,0 тыс. руб. - внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц). 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - средства местного бюджета – 200 тыс. руб. - внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц). 2019 - 2022 годы 1.Благоустройство дворовых территорий: - средства местного бюджета – 2000 тыс. руб. - внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц). 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - средства местного бюджета – 400 тыс. руб. - внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц). Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - благоустройство дворовых территорий (в том числе разработка ПСД); -благоустройство территорий общего пользования (в том числе разработка ПСД). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Конечными результатами реализации Программы являются: - благоустройство не менее 1 (одной) дворовой территории; - благоустройство не менее 1 (одной) территорий общего пользования; - достижение не менее 99% запланированных значений целевых индикаторов Программы. Реализация мероприятий Программы, направленных на внедрение и модернизацию объектов придомовой и общегородской инфраструктур, позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысит привлекательность города. Реализация мероприятий Программы, направленных на внедрение и модернизацию объектов придомовой и общегородской инфраструктуры, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города, повысит уровень благоустройства общественных и дворовых территорий. |

- 2. Характеристика проблемы (задачи).

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 (далее – Правила от 10.02.2017 г. №169) и Постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 2017 года № 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды"

В соответствии с Правилами от 10.02.2017 г. №169:

- общественными территориями муниципальных образований являются территории муниципальных образований, в том числе территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- муниципальной программой является муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Рязанской области, в том числе территорий муниципальных образований Рязанской области соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий;

- заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Щетининское сельское поселение входит в состав Михайловского муниципального района Рязанской области. Центром сельского поселения является с.Щетиновка. Численность данного населенного пункта составляет 1364 человек. Общее количество многоквартирных жилых домов составляет 4 единицы.

Анализ сферы благоустройства в Щетининском  сельском поселении показал, что в последние годы в Щетининском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Применение программного метода позволит:

- увеличить количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;

- увеличить количество благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей;

- вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству.

Однако в вопросах благоустройства Щетининского сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Щетининском сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, в том числе:

минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, установка урн;

дополнительный перечень работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- иные виды работ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО – Щетининское сельское  поселение;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО – Щетининское сельское поселение.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Щетининского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, определяется:

- по результатам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Рязанской области от 30 августа 2017г. №204,

- по информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о включении в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2022 гг.,

- в соответствии с информацией ресурсоснабжающих организаций о проведении ремонтных работ инженерных сетей на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях на период 2018-2022гг,

- по обращениям граждан о включении дворовых о общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018-2022 год» и является неотъемлемой частью данной программы. (Приложение 1).

Адресный перечень общественных территорий Щетининского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018 – 2022 годах, определяется:

- по результатам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Рязанской области от 30 августа 2017г. №204,

- по информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о включении в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2022 гг.,

- в соответствии с информацией ресурсоснабжающих организаций о проведении ремонтных работ инженерных сетей на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях на период 2018-2022гг,

- по обращениям граждан о включении дворовых о общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018-2022 год» и является неотъемлемой частью данной программы. (Приложение 2).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территорий.

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Щетининского сельского поселения, а также общественных территорий Щетининского сельского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Щетининского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Цель и задачи реализации Программы.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области.

Задачей Программы является поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области

4. Механизм реализации программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области.

Разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области, которая несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий,  установленных при предоставлении субсидий.

Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

- взаимодействует с центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области и заинтересованными лицами по вопросам реализации программы;

- заключает с центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области соглашения на предоставление субсидий в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей и участников программы в процессе ее выполнения;

-  осуществляет методическое обеспечение реализации программы;

- осуществляет текущее управление реализацией программы, несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение №1) и общественных территорий (Приложение №2).

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 года»; (Приложение № 9).

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет местного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель выполняет обязательства:

- в соответствии п. 3.5.1 Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 г. № 204, предоставляет перечень дворовых территорий многоквартирных домов по итогам инвентаризации, которые подлежат благоустройству в 2018 – 2022 годах;

- предоставляет перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отобранных по итогам инвентаризации, которые подлежат благоустройству в 2018 – 2022 годах;

- предоставляет нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложение №6);

- предоставляет порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ. При этом порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц должен предусматривать перечисление средств в сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами (приложение №7);

- предоставляет порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта и (или) сметной документации благоустройства дворовой территории, общественной территории включенной в муниципальную программу на 2018 – 2022 годы, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (приложение №8);

- предоставляет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 года»; (Приложение № 9).

В случае, если по итогу финансового года объекты благоустройства, включенные в адресный перечень территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в текущем финансовом году, не благоустроены, то такие объекты необходимо включать в адресный перечень территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству на следующий финансовый год.

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2022 годах из средств местного бюджета, относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

- При наличии одного или нескольких видов работ, определенных минимальным перечнем, выполненных на момент реализации программных мероприятий на дворовых территориях, отобранных в установленном порядке к реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»,        а также в соответствии с Протоколами общественных обсуждений составленных на основании предложений заинтересованных лиц, финансирование может быть направлено на один отсутствующий вид работ на данном участке.

К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий для общественных обсуждений, предлагаемых к выполнению на дворовых территориях, относятся:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- иные мероприятия.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов финансовое участие заинтересованных лиц должна составлять не менее 10% от стоимости мероприятия по благоустройству дворовой территории.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Формирование современной городской среды Щетининского сельского  поселения Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы» осуществляются с учетом доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое и (или)  трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие при благоустройстве дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 10% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий выражается в следующем:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

- Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы – 2018 – 2022 годы, в один этап

- Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования программных мероприятий из средств местного бюджетов на период 2018 – 2022 гг. составляет 3100,0тыс. руб.

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные источники.

В том числе:

2018 год

1.Благоустройство дворовых территорий:

- средства местного бюджета – 500,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц).

2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:

- средства местного бюджета – 200,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц).

2019 - 2022 годы

1.Благоустройство дворовых территорий:

- средства местного бюджета – 2000,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц).

2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:

- средства местного бюджета – 400,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники финансирования (финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

- Система программных мероприятий.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий повышения уровня благоустройства территорий Щетининского сельского поселения, в том числе:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий Щетининского сельского  поселения.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач программы.

- Программные мероприятия, определенные к реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Щетининского сельского  поселения Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018 – 2022 годы» представлены в приложении № 3.

- Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении программы.

Отчетная документация включает в себя согласованную и утвержденную в установленном порядке финансовую и техническую отчетность с приложением визуализированных изображений.

Отчет об исполнении программы предоставляется по завершению всех запланированных мероприятий в сроки, установленные п. 5 настоящей Программы.

Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение предоставляет главному распорядителю бюджетных средств ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидий из областного бюджета.

- Целевые индикаторы эффективности исполнения программы.

Целевыми показателями Программы являются:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- - уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы

- Ожидаемый конечный результат реализации Программы.

Конечными результатами реализации Программы являются:

- благоустройство не менее 1 (одной) дворовой территории;

- благоустройство не менее 1 (одной) территории общего пользования;

- достижение не менее 99% запланированных значений целевых индикаторов Программы.

Реализация мероприятий Программы, направленных на внедрение и модернизацию объектов придомовой и общегородской инфраструктур, позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысит привлекательность села. Реализация мероприятий Программы, направленных на внедрение и модернизацию объектов придомовой и общегородской инфраструктуры, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории села, повысит уровень благоустройства общественных и дворовых территорий.

Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»

| № п.п. | Адрес дворовой территории | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  | с.Пушкари, д.28, д.30, д.32 | 2018-2022 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 - 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области  на 2018 – 2022 годы»

| № п.п. | Адреса общественных территорий | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  | с.Щетиновка, ул.Бережок | 2018-2022 |

Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»

Целевые индикаторы эффективности исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района Рязанской области на 2018 – 2022 годы».

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2017 (базовый год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. / тыс. кв.м. | 0 | 1/100 | 1/200 | 1/300 | 1/450 | 1/550 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. / тыс. кв.м. | 1/100 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 |
| 4 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 |

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |  |
| - Обеспечение освещения дворовых и общественных территорий |  |  |
|  |  | Столб фонарный уличный Характеристики: Материал основания - алюминий Материал плафона - фацетированное стекло Количество ламп -3 шт. Мощность лампы -75w Высота -226 см. |
| - Установка скамеек |  |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 390 мм; Высота - 500 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки –1,5 м; Ширина - 390 мм; Высота - 800 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки –1,5 м; Ширина - 350 мм; Высота - 500 мм.. |
| Установка урн |  |  |
|  | Урна металлическая Характеристики:; Высота - 700мм; Ширина – 450х450 мм;. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 670 м Ширина – 570х480 мм. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Ø–300х400 мм; Высота - 700 мм;. |

Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»

| Единичные расценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт дворовых проездов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | м2х0,1м | 66,00 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 4 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 6 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 7 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |

Единичные расценки

на освещение дворовых и общественных территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Установка светильника | шт | 966,23 |
| 2 | Установка выключателя | шт | 171,87 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 4 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 40,78 |
| 5 | Опора СВ-110-5 | шт | 11267,70 |
| 6 | Фотоэлемент | шт | 650 |
| 7 | Автоматический выключатель 16А | шт | 76,39 |
| 8 | Выключатель | шт | 59,71 |
| 9 | Гофротруба | м | 8,74 |
| 10 | Труба полипропиленовая | м |  |
| 11 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения(10Вт) | шт | 1050 |
| 12 | Светильник светодиодный LED (16Вт) | шт | 1080 |
| 13 | Кронштейн для светильников | шт | 500 |
| 14 | Провод СИП 2*16 | м | 43,31 |
| 15 | Провод СИП 4*16 | м | 89,72 |
| 16 | Провод СИП 4*25 | м | 144,57 |
| 17 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 2129,15 |
| 18 | Клипса | шт | 3,09 |
| 19 | Рейка DIN 30см | шт | 19,93 |
| 20 | Шина нулевая (на Din-рейку) | шт | 120 |
| 21 | Фонарный столб | шт | 6152 |

Единичные расценки

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 3267 |

Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы»

Порядок аккумулирования  и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Пушкари  Михайловского муниципального района Рязанской области

- Общие положения

  - Настоящий Порядок  регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Пушкари в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового  и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением администрации Щетининское сельское  поселения Михайловского муниципального района Рязанской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц (финансовое участие), либо в проведении которые заинтересованные лица принимают трудовое участие. Дополнительный перечень подлежит утверждению постановлением администрации муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области;

б)   трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации   и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с.Пушкари  Михайловского муниципального района Рязанской области;

в) финансовое участие -  финансирование выполнения работ из дополнительного перечня работ  по благоустройству территории с.Пушкари Михайловского муниципального района Рязанской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации МО – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или)финансовое) заинтересованных лиц в выполнении  работ

2.1   Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. В форме трудового участия в рамках дополнительного перечня работ заинтересованные лица могут принять участие только в работах по озеленению дворовой территории. Доля финансового участия определяется исходя из суммы общей стоимости работ определенного заинтересованными лицами, деленными на количество квартир дворовой территории.

2.2.  Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений, дворовая территория, которая подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений.

2.3.      Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4.  Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, представляются  в администрацию МО – Щетиниснкое сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области в течении 15 рабочих дней со дня подписания решения комиссии.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с  физических лиц, которые впоследствии также вносят на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, отчет управляющей организации, осуществляющей управление данными многоквартирными домами, ТСЖ, ЖСК  о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения  к такому отчету представлять фото-видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, предоставляются в администрацию МО -Щетининское сельское  поселение не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных  лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия составляет не менее 10 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.  При выполнении дополнительных работ по благоустройству  дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование работ, подлежат перечислению на расчетный счет управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, Муниципальным Предприятием, ЖСК, или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - представитель заинтересованных лиц).

3.2.  Объем денежных средств подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектно-сметной документацией (в случае, когда составление проектно-сметной документации является обязательным), либо, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

В случае если документы, подтверждающие финансовое участие, не будут представлены в срок, предусмотренный п.2.4 настоящего Порядка, перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке в соответствии с критериями, установленными Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  об определении очередности включении дворовой территории в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды Щетининского сельского поселения Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы».

3.3.   Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется представителем заинтересованных лиц в соответствии с условиями договора подряда, утвержденными решением общего собрания собственников помещений.

3.4. Ответственным за целевое расходование аккумулированный денежных средств заинтересованных лиц несет представитель заинтересованных лиц.

Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу   "Формирование современной городской среды  муниципального образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы».

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу   "Формирование современной городской среды муниципального образования - Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией   муниципального образования - Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области(далее - Администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

- Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом утвержденного Генерального плана муниципального образования - Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области, утвержденного Решением Совета депутатов МО – Щетининское сельское поселение  № 39 от 09.06.2017 г.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022годы»

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий

в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг »

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу « Формирование  современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области  на 2018-2022гг.» (далее – муниципальная программа).

2. Приём и рассмотрение предложений и проектов осуществляет администрация.

3. Включение предложений и проектов в муниципальную программу « Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района                                                                  Рязанской области на 2018-2022гг.» осуществляется по итогам отбора на основании оценки проектов (далее – отбор).

4. Извещение о проведении отбора размещается администрацией на официальном сайте администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области в течении  7 календарных дней со дня принятия им решения о его проведении.

В извещении о проведении отбора указываются:

а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный телефон администрации;

б) дата начала и дата окончания приема предложений и проектов, перечень представляемых документов, место подачи проектов;

в) требования к проектам, критерии их отбора.

5. Оценку предложений и проектов, подведение итогов отбора осуществляет общественная комиссия, состав которой утверждается администрацией.

В состав общественной комиссии в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иные лица.

6. Под предложениями заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское  поселение Михайловского муниципального  района                                                                  Рязанской области на 2018-2022 гг.» в настоящем Порядке подразумеваются проекты, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ответственность за реализацию которых несёт администрация  муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области  в текущем году (далее – проект, администрация).

6.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы, направляемые на проведение следующих видов работ, входящих в Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов согласно Приложению №1 к настоящему Порядку:

- включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – без установления размера; в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансировании указанных работ, размер средств определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

- включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – в размере не менее 10 процентов от размера средств  направляемых на их проведение.

6.2. Для участия в отборе на благоустройство дворовых территорий уполномоченный представитель:

- уведомляет администрацию в письменной форме о дате проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором планируется рассмотрение вопросов, связанных с участием в муниципальной программе, не позднее чем за 3 дня до даты его проведения;

Результаты проведения общего собрания собственников помещений  в каждом  многоквартирном доме оформляются протоколом (приложение №2) и представляются одновременно с  проектом и предложениями в администрацию в электронном виде и на бумажном носителе.

Протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную Программу на соответствующий год;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного   перечня  работ по благоустройству   (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

-  форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условия о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

- избранный представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн – проекта, сметного расчета, заключения уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

6.3. Представление проекта на благоустройство дворовой территории в администрацию осуществляется уполномоченным представителем многоквартирного дома.

7. Для участия в отборе на благоустройство общественных территорий заинтересованные лица представляют в администрацию предложения (приложение №3), а также протокол общего собрания  заинтересованных лиц  (приложение №4) в электронном виде и на бумажном носителе.

8. Поступившие проекты регистрируются администрацией в день поступления в журнале регистрации проектов с присвоением номера, указанием даты и времени поступления проекта.

9. Уполномоченный представитель многоквартирного дома и заинтересованные лица направившие проект, вправе отозвать его в любое время до окончания срока подачи проектов.

10. Проекты, соответствующие требованиям настоящего Порядка, направляются администрацией в общественную комиссию.

11. Общественная комиссия определяет победителей отбора  в течение 5 рабочих дней после завершения срока окончания подачи заявок. Оценка проектов по благоустройству дворовых территорий проводится по критериям в соответствии с приложением № 5. За каждый из критериев общественная комиссия присваивает проектам баллы.

12. По результатам оценки проектов общественная комиссия формирует в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, перечень проектов-победителей путем включения в него проектов, набравших наибольшее количество баллов (по благоустройству дворовых территорий) и количеству голосов заинтересованных лиц согласно представленного протокола (по благоустройству общественных территорий), который оформляется в течение 5 календарных дней протоколом.

При равном количестве баллов и голосов заинтересованных лиц в указанный перечень включаются проекты с более ранней датой и временем поступления в администрацию.

13. Указанный в пункте 12 настоящего Порядка протокол размещается на официальном сайте  администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области  в сети интернет в течении  7 календарных дней со дня подписания.

14. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня оформления указанного в пункте 13 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

15. В случае возникновения при реализации проекта экономии средств по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, уполномоченный представитель многоквартирного дома может внести изменения в проект, включив в него дополнительные мероприятия, направленные на реализацию проекта, по согласованию с администрацией.

Уполномоченный представитель многоквартирного дома направляет в администрацию следующие документы:

а) заявление по форме в соответствии с приложением №4;

б) копию утвержденной локальной сметы (сводного сметного расчета) на работы (услуги) в рамках проекта.

16. Проекты, представленные для участия в отборе, администрациям муниципальных образований не возвращаются.

Приложение № 1 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

Перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| 1. | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1.3. | Установка скамеек |
| 1.4. | Установка урн для мусора |
| 2. | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2.1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |
| 2.3. | Озеленение территорий |
| 2.4. | Иные виды работ |

Приложение № 2

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий  в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

Протокол №

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г(с). _____________________, ул. _____________________, проводимого

в форме очно-заочного голосования

с. Щетиновка                                                                                                            «__» _____201_ г.

Место проведения: г. ___________________, ул. ________________________

Форма проведения общего собрания – очно-заочная  (ненужное зачеркнуть).

Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) _________________________ (указать место) по адресу: г. ____________,     ул. ____________________________________________________________________

Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г. с ____ ч. __ мин. до __ час. __ мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников«__» ______ 201_г. в __ ч. __ мин.

Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., г. ________________, ул.__________________________________________________________________.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(для Физических лиц (далее Ф.Л.))______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)(для юридических лиц далее Ю.Л.)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола №   от «______» _____ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД _______________________________________

(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. ________________, ул. _______________,  собственники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме – Приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие ________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

- Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

- Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

- Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

- Принятие решения о  включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО – Щетининское сельское поселение  на 2018- 2022 годы»

- Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

- Выбор уполномоченного представителя.

- По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений __________________________________________________________________

- По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений __________________________________________________________________

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений________________________________________________________

- По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:

- _____________________________(Ф.И.О.);

- _____________________________(Ф.И.О.);

- _____________________________(Ф.И.О.).

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

- По четвертому вопросу:  Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского городского поселения» на 2017 год.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Октябрьского городского округа» на 2017 год.

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

- Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО – Щетининское сельское поселение  на 2018- 2022 годы»

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

________________________________________________________________

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:

________________________________________________________________

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:

________________________________________________________________

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Предложили: Принять условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

________________________________________________________________

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

- По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений ________________________________

(указать место).

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений _______________________________

(указать место).

- По шестому вопросу: Выбор уполномоченного представителя

слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Выбрать уполномоченным представителем ________________________________

(указать Ф.И.О.).

Проголосовали:

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

Принято решение: Выбрать уполномоченным представителем_______________________________________________________________

Приложение:

- Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на __л., в 1 экз.

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.

- Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен решением)

- Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.

- Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на __ л., в 1 экз.

- Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме   на __ л., в 1 экз.

- Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

________________________(Ф.И.О.)  _________

(подпись)                                    (дата)

_______________________(Ф.И.О.)   _________

(подпись)                                       (дата)

Приложение № 3

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий  в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о включении общественной  территории Щетининского сельского поселения  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского поселения»

на 2018-2022 гг.

| № п/п | Адресный ориентир | Предложение по благоустройству | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________

Дата и № протокола общего собрания_____________________________________

___________________________________

Адрес _________________________________________________________________

Личная подпись и дата  _________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о  включении наиболее посещаемой муниципальной  территории   Щетининского сельского поселения  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского поселения» на 2017год в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского поселения» на 2018-2022гг. до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная  подпись ________________________ дата___________________________

Приложение № 4

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий  в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

ПРОТОКОЛ № ___

Общего собрания заинтересованных лиц

город ________________                                                       «__» _____2018-2022гг .

Присутствовали _____________________чел.

- ФИО, зарегистрированный по адресу :

. . .

Повестка дня

1. Рассмотреть и утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского поселения» на 2018-2022гг. общественную территорию Щетининского сельского поселения_____________________

2. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект сметную стоимость, заключение уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ благоустройства общественной территории Щетининского сельского поселения, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

1. По первому вопросу предложено:  утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского  поселения» на 2018-2022гг, общественную территорию Щетининского сельского поселения.

Голосовали: «за»; «против»; «воздержались».

Принято решение: утвердить предложения о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Щетининского сельского поселения» на 2018-2022 гг. общественную территорию Щетининского сельского поселения.

2.По второму вопросу  предложено:  Рассмотреть и утвердить дизайн-проект, сметную стоимость, заключение уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ благоустройства общественной территории Щетининского сельского поселения, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Голосовали: «за»; «против»; «воздержались».

Принято решение: Утвердить дизайн-проект сметную стоимость, заключение уполномоченного органа по проверке сметной стоимости работ благоустройства общественной территории Щетининского сельского поселения, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО)

Секретарь Общего собрания __________(ФИО)

Приложение № 5 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

Критерии оценки проектов

| N п/п | Наименование критериев отбора | Балл, присваиваемый в соответствии с критерием отбора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: |  |
|  | а) от 41 и более лет | 10 |
|  | б) от 31 до 40 лет | 7 |
|  | в) от 21 до 30 лет | 4 |
|  | г) от 16 до 20 | 1 |
|  | д) от 10 до 15 лет | 0 |
| 2. | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Щетининского сельского поселения. |  |
|  | Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Щетининского сельского поселения. | 4 |
|  | Отсутствие проведенного капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Щетининского сельского поселения. | 0 |
| 3. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение): |  |
|  | 0% задолженности от общей суммы начислений | 10 |
|  | от 0,1 до 5,0% | 7 |
|  | от 5,1 до 10,0% | 4 |
|  | свыше 10,1% | 1 |
| 4. | Финансовое соучастие собственников: |  |
|  | Финансовое соучастие собственников помещений в части приобретения элементов благоустройства | 5 |
|  | Отсутствие финансового соучастия собственников помещений | 0 |
| 5. | Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в |  |
|  | отборе дворовых территорий многоквартирных домов: |  |
|  | а) от 95,1 до 100% | 10 |
|  | б) от 85,1 до 95,0% | 7 |
|  | в) от 75,1 до 85,0% | 5 |
|  | г) от 66,7 до 75,0% | 3 |
|  | д) 66,6 % | 1 |

Приложение № 6 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022гг. »

| СОГЛАСОВАНО Глава администрации Щетининского сельского поселения. __________________/______________ «______» ______________201__ г. | Администрации Щетининского сельского поселения от ___________________________ ______________________________ (ФИО, должность уполномоченного представителя дома) |
| --- | --- |

Заявление

о включении в проект дополнительных мероприятий,

направленных на реализацию проекта

В связи с возникновением при реализации проекта ____________________ (указывается название проекта) экономии средств по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в размере ______________ (___________) рублей прошу согласовать дополнительные мероприятия, направленные на реализацию проекта, в соответствии с утвержденной локальной сметой (сводного сметного расчета) на работы (услуги) в рамках проекта (прилагается).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

__________________________________________________________________________________________________________

(указывается должность уполномоченного представителя многоквартирного дома)

___________________/________________

(подпись)                         (расшифровка)

«___»______________201__ г.

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального  образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального  района

Рязанской области на 2018-2022 годы».

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Ответственный Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Задачей Программы является поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории Щетининское сельское поселения Михайловского муниципального района Рязанской области | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | Местный бюджет | 3100,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Обеспечение благоустройства не менее одной дворовой территории |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского МР РО |  |  | Местный бюджет | 2500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | Администрация муниципального образования – Щетининское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |